## Slide 1: Conduite de Projet
Jean-Luc Lambert, Flora Chaillon,
jean-luc.lambert@unicaen.fr
fchaillon.factory@gmail.com
Notes: 1

## Slide 2: Contenu de ce cours
Cours 1 Initiation à la conduite de projet agile (Jean-Luc Lambert)
  TD1 Réponse, en équipes de 4 ou 5, à une demande client
  TD2 Formation des équipes définitives, réponse à une nouvelle demande client fil rouge
Cours 2 Le développement en entreprise 1 (Flora Chaillon)
  TD3 Prototypage du fil rouge
Cours 3 Le développement en entreprise 2 (Flora Chaillon)
  TD4 Du Backlog au plan de réalisation pour le fil rouge
  TD5 Réponse complète à une nouvelle demande client (Backlog, jalons, prototype, plan de réalisation…)
  TD6 Evaluation: Nouveau cas client, préparation d’une réponse en TD qui sera rendue et notée
La note est donnée au groupe et tous les membres ont la même note à condition d’être présents au CC
Amenez vos portables en TD et soyez connectés (Eduroam ou connexion perso)

## Slide 3: Intervenants TDs
TD 1 et 2:
  Jean-Luc Lambert
TD 3, 4, et 5:
  Flora Chaillon
TD6 (le 22 Novembre): c’est le contrôle
  Jean-Luc et Françoise Lambert

## Slide 4: L’épreuve de Contrôle continu (TD 6)

## Slide 5: Cours 1 Initiation à la conduite de projet agile
Notes: 5

## Slide 6: Qui suis-je ?
Jusqu’en 1999: Enseignant-chercheur en informatique à Caen
Septembre 1999: Création de la société Valiosys à Caen
Jusqu’en 2004: CTO de Valiosys
Septembre 2005: Entrée à la DSI de Bouygues Telecom
Jusqu’en 2010: Chef de projet à Bouygues Telecom
Septembre 2010: Retour à l’Université de Caen
Jusqu’à aujourd’hui: enseignement du mana-gement de projet à l’Université
Président du Club Agile Normandie (créé en juin 2012)

## Slide 7: Qu’est-ce qu’un projet ?

## Slide 8: Un projet est un effort temporaire visant à créer un produit, un service ou un résultat unique (PMI)

## Slide 9: Projets vs opérations
Exemples d’opérations:
  Vendre des forfaits mobile
  Fabriquer des automobiles
  Travailler à la hot-line
  Gérer la QOS du SI
Exemples de projets:
  Réorganiser un service
  Mise en place d’un nouveau CRM
  Remplacement d’un serveur informatique
  Développement d’un nouvel outil de facturation

## Slide 10: Précisons…
Un projet est temporaire (contrairement au opérations) il a donc un début et une fin
  Le projet ne peut s’éterniser, il doit progresser de façon visible
Un projet a pour objectif de produire quelque chose
  Il faut donc définir ce résultat au début du projet
Ce que produit le projet n’a jamais été fait avant
  Il comporte donc une grande part d’incertitude
  Et c’est 3 fois plus vrai pour les projets logiciels

## Slide 11: Les particularités des projets de développement de logiciels

## Slide 12: 1- Vous ne serez pas seul
Plein de personnes seront concernées par votre projet
  Les client et les usagers
  Le chef de projet
    Qui est responsable de la réussite du projet
  Les autres développeurs
    Avec lesquels vous devrez vous mettre d’accord
  Les testeurs
    Eh oui un projet cela se teste ! (30% du coût)
  La production
  Le DPO (protection des données)
  Le RSSI

## Slide 13: 2- Votre code non plus
Votre code devra s’intégrer à l’existant:
  Bases de données
  Progiciel
  Architecture et les modèles de données existants
Et faire avec:
  L’existant non modifiable (COBOL, FORTRAN)
  La dette technique
  Le code non commenté
  Les fuites mémoire
  Le « legacy code »
  …

## Slide 14: 3- Et vous serez attendu par le client
Qui voudra que:
  Cela corresponde à ce qu’il a demandé
  Cela arrive en temps et en heure
  Cela marche sans bug
  Ce soit facile à utiliser
  L’ergonomie soit top !
  Ce soit facile à installer
Et aussi…
  Que vous puissiez intégrer rapidement toutes ses nouvelles demandes
    Même lorsque cela demande de modifier un code que vous n’avez pas écrit

## Slide 15: Et sans précautions on obtient…

## Slide 16: Des bugs impossibles à corriger
Source: https://www.francetvinfo.fr/

## Slide 17: Un projet interminable…
Source: https://www.facebook.com/avea28

## Slide 18: Une ambiance pourrie
Source: https://www.jourdevoyance.com/

## Slide 19: Un client furibard qui ne reviendra plus
Source: http://vendeurs.blogspot.com/

## Slide 20: Le chef de projet en burn-out
Source:https://fr.dreamstime.com//

## Slide 21: Le RSSI qui dit …
Source: https://www.manager-go.com/

## Slide 22: La production qui dit …
Source: https://www.manager-go.com/

## Slide 23: Le DPO qui dit …
Source: https://www.manager-go.com/

## Slide 24: 1 000 000 € de perdus
Source:https://fr.dreamstime.com

## Slide 25: Et il n’y a plus qu’à…
Source: http://www.francotech.net//

## Slide 26: Comment fait-on pour éviter cela ?

## Slide 27: Un grand principe
Vérifier en continu que:
  L’équipe va bien et est réactive
  Les parties prenantes sont satisfaites
  Le client apprécie le produit
  Le produit fonctionne dans son environnement technique
Pour cela on livre régulièrement un produit incomplet qui fonctionne
C’est l’approche agile !

## Slide 28: Les 4 valeurs agiles
Un produit qui fonctionne prime sur un document
La collaboration avec le client prime sur le respect du contrat
L’interaction humaine prime sur les processus et outils
L’acceptation du changement prime sur le suivi du plan

## Slide 29: Ce qui donne…
Source: https://www2.stardust-testing.com/
2 ou 3 semaines

## Slide 30: Oui mais il y a un problème…

## Slide 31: Comment avoir confiance si le respect des documents du contrat, des processus et du plan n’est plus la norme ?

## Slide 32: Il faut dès le début du projet montrer au client qu’il aura un super-produit !

## Slide 33: Heureusement qu’il existe……
La règle des 80/20
20% des fonctionnalités
couvrent 80% des usages

## Slide 34: Oui mais…
Comment connaître ces 20 % ?
  Les développeurs ne peuvent les deviner
  Le chef de projet non plus
  Et le client en fait
  Il croit qu’il sait
  Mais en fait il ne sait pas
Le seul moyen c’est…
  De faire des choix au début
  Et de les réévaluer à chaque livraison
Pour cela on utilise un backlog

## Slide 35
Client
(MOA)
Développeurs
(MOE)
Le Backlog

## Slide 36
Un site pour permettre à des étudiants de filières différentes se s’associer pour faire un projet tuteuré ensemble

## Slide 37: Quelques références